Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Beneficiar – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-3111162, fax. 021-3125498, vet@tvet.ro

IMPLEMENTAREA SISTEMELOR INFORMATICE

Material de predare – partea I

Domeniul: Informatică

Calificarea: Analist programator

Nivel  3 avansat

2009

AUTOR:

Profesor, grad didactic II, Claudia Petre - Colegiul Economic “Petre S. Aurelian” Slatina

COORDONATOR:

Profesor, grad didactic I, Mariana Violeta Ciobanu - Colegiul Tehnic “Media” Bucureşti

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

ZOICA VLĂDUŢ – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Cuprins

I.  Introducere	4

II. Documente necesare pentru activitatea de predare	6

III.Resurse	7

Fişa suport 1 Planificarea proiectelor informatice 	7

Fişa suport 2 Monitorizarea proiectelor informatice	14

Fişa suport 3 Controlul proiectelor informatice	21

Fişa suport 4 Documentaţia sistemelor informatice..	29

Fişa suport 5 Materiale de prezentare	36

Fişa suport 6 Documente de utilizare	39

IV.Fişa rezumat	42

V. Bibliografie	444

# I. Introducere

Materialele de predare reprezintă o resursă – suport pentru activitatea de predare, instrumente auxiliare care includ un mesaj sau o informaţie didactică.

Prezentul material de predare, se adresează cadrelor didactice care predau în cadrul şcolilor postliceale, domeniul Informatică, calificarea Analist programator.

El a fost elaborat pentru modulul Implementarea sistemelor informatice, ce se desfăşoară în 150 ore, din care :

Laborator tehnologic 48 ore.

Instruire practică 30 ore

Prezentul material abordează competențele: Coordonează proiecte informatice și Intocmește documentație pentru sistemele informatice.

| Competenţe/Rezultatele învăţării | Teme | Fişe suport |
| --- | --- | --- |
| 1. Coordonează proiecte informatice | Tema 1 Planificarea proiectelor informatice | Fişa 1 Stabilirea obiectivelor, echipei de proiect ; identificarea activităţilor; alocarea resurselor, planurilor specifice |
|  | Tema 2 Monitorizarea proiectelor informatice | Fişa 2 Rapoarte specifice pentru monitorizare; elaborarea, întreţinerea şi monitorizarea registrelor specifice |
|  | Tema 3 Controlul proiectelor informatice | Fişa 3 Monitorizare,asigurarea calităţii şi fiabilităţii sistemelor informatice; încadrare în timp, detectarea problemelor şi iniţierea activităţilor corectoare, autorizarea activităţilor |
| 2. Întocmeşte documentaţie pentru sistemele informatice | Tema 4 Documentaţia sistemelor informatice | Fişa 4 Documentaţia de realizare; prezentare , descrierea datelor, analiza modulelor sistemului informatic |
|  | Tema 5 Materiale de prezentare | Fişa 5 Materiale de prezentare |
|  | Tema 6 Documente de utilizare | Fişa 6 Sisteme de ajutor . Omologarea/ recepţionarea sistemului informatic. |

# II. Documente necesare pentru activitatea de predare

Pentru predarea conţinuturilor abordate în cadrul materialului de predare cadrul didactic are obligaţia de a studia următoarele documente:

- Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea Analist programator, nivelul 3 avansat – www.tvet.ro, secţiunea SPP sau www.edu.ro , secţiunea învăţământ preuniversitar

- Curriculum pentru calificarea Analist programator, nivelul 3 avansat – www.tvet.ro, secţiunea Curriculum sau www.edu.ro , secţiunea învăţământ preuniversitar

# III. Resurse

## Tema 1. Planificarea proiectelor informatice

### Fişa suport 1 Stabilirea obiectivelor, echipei de proiect ; identificarea activităţilor; alocarea resurselor, planurilor specifice

Ce?

## Realizarea unui sistem informatic reprezintă o activitate complexă şi de durată, ce antrenează mari resurse materiale, umane şi de timp.

## Prin analogie, realizarea unui sistem informatic se poate asemăna foarte bine cu realizarea unui obiectiv de investiţii. În acest sens, este lesne de intuit paralelismul dintre acestea. Aşa cum obiectivele de investiţii necesită un plan de realizare şi de urmărire sub aspectul încadrării în costuri, termene de punere în funcţiune şi niveluri calitative, tot la fel se pune problema şi pentru realizarea unui proiect informatic.

## Planificarea activităţilor din cadrul proiectelor informatice

## Obiectivul planificării proiectelor este acela de a asigura realizarea acestora la termenele şi cheltuielile prestabilite. Acest obiectiv nu este uşor de realizat şi poate întâlni multe obstacole pe durata realizării proiectului. Unele din acestea sunt previzibile şi, cu ajutorul experienţei acumulate în decursul realizării unor proiecte anterioare, pot fi depăşite, altele nu pot fi prevăzute şi numai abilitatea managerului de proiect poate determina surmontarea acestor obstacole.

## În acest context, managerul de proiect trebuie să dispună de capacitatea de a alege cea mai bună cale pentru evitarea şi depăşirea obstacolelor şi să realizeze acţiunile de remediere necesare la întâlnirea unor neajunsuri.
Practica dovedeşte că fără o planificare riguroasă, proiectele complexe nu pot fi realizate deoarece o estimare a costurilor şi a termenelor de realizare pentru activităţile implicate necesită o bună pregătire încă de la început.

Sistemele informatice se construiesc. Au ca obiectiv sporirea eficienţei activităţilor şi servesc sistemului de conducere al organizaţiei respective în obţinerea informaţiilor necesare luării deciziilor şi urmărirea executării acestora.

Într-un sistem informatic sunt :

    - sistematizate toate activităţile

    - se fixează termene şi sarcini exacte  pentru fiecare persoană implicată în   procesul informaţional

    - sunt stabilite metodele cele mai potrivite pentru desfăşurarea activităţilor

    - sunt stabilite resursele necesare (echipamente , programe , specialişti)

    - permanent sunt evaluate “ieşirile” pentru a se adopta la noile cerinţe sau restricţii , pentru a-l dezvolta.

Un sistem informatic este un produs. Pentru realizarea lui trebuie mai întâi specificate clar :

    - cerinţele utilizatorului  (ce se cere)

    - analizate condiţiile existente (ce se dă)

    - imaginate diferite variante de proiectare şi evaluate consecinţele fiecăruia

    - construite procedurile program şi cele de interfaţă ,

    - abia după aceasta urmând implementarea în condiţii reale a aplicaţiei soft.

Partea finală este cea de întreţinere a produsului creat şi de dezvoltare. Dacă anumite schimbări tehnologice sau organizaţionale conduc la considerarea sistemului neadecvat, se procedează la o nouă analiză a cerinţelor şi o reproiectare.

Proiectarea unui sistem informatic chiar dacă nu este la nivelul unei ramuri de activitate (informatizarea învăţământului) sau al unei instituţii economice (sistemul informatic al unei societăţi) ci al unei activităţi oarecare (salarizare , gestiunea stocurilor etc.) presupune efortul unei echipe de programatori desfăşurat pe o perioadă însemnată de timp, cu metode şi tehnici specifice.

Desigur ponderea cea mai importantă în efortul proiectanţilor de sisteme informatice o ocupă dezvoltarea produselor program (cunoscute sub numele de software utilitar) dar trebuie respectat un principiu de bază pentru ca acest efort să nu fie zadarnic : acordarea aceleiaşi importanţe aspectelor legale de proiectarea şi implementarea procedurilor de interfaţă.

În aplicaţiile mari , complexe , se realizează , descompunerea pe subsisteme relativ autonome atât în maniera de proiectare clasică cât şi în cea orientată spre obiect.

Modularizarea aplicaţiilor este o tehnică utilă pentru că :

- permite clarificarea sarcinilor viitoare şi o mai bună planificare a muncii în echipă ;

- elimină posibilitatea paralelismelor în realizarea unor componente ;

- permite o eşalonare a resurselor materiale şi umane ;

Fiecare componentă va avea explicitate intrările, ieşirile, funcţia principală pe care trebuie să o realizeze.

De exemplu pentru activitatea de aprovizionare putem structura aplicaţia în următoarele module sau componente : modulul aprovizionare cu submodulele : prospectarea pieţii , contractare şi gestiune stocuri . Modulul contractare cuprinde alte submodule : planificarea transporturilor , determinarea necesarului de aprovizionare , urmărirea realizării contractelor , calculul penalităţii.

Etapa de implementare a sistemului informatic se finalizează atunci când noul sistem funcţionează în conformitate cu cerinţele stabilite prin proiect, adică atunci când se realizează   corelarea   procedurilor   manuale   şi   automate,   se   completează  corect documentele de intrare, se obţin în timp util informaţiile dorite pe toate nivelurile de conducere, se atinge ritmul de exploatare şi se obţin performanţele scontate.

Organizarea şi conducerea proiectării generale vizează stabilirea responsabilităţilor colectivului care realizează conceperea noului sistem , elaborarea planului de muncă , termenele, responsabilităţile li costurile planificate ale fiecărei faze.

Definirea obiectivelor sistemului informatic reprezintă precizarea unor scopuri imediate şi de perspectivă ale perfecţionării activităţii şi conducerii unităţii beneficiare , pentru maximizarea eficienţei economice .

Obiectivele sistemului informatic pot fi : de conducere , informaţionale , tehnologice şi informatice.

Obiectivele de conducere vizează probleme cu caracter sintetic li analitic în vederea realizării indicatorilor economico-financiari şi perfecţionării utilizării resurselor materiale , umane şi băneşti.

Obiectivele informaţionale constau în asigurarea unei prelucrări automate a datelor în condiţii de eficienţă economică maximă menită să asigure rezolvarea obiectivelor de conducere , tehnologice şi informatice.

Obiectivele tehnologice presupun asigurarea unui control centralizat şi operativ a conducerii proceselor tehnologice într-un cadru informatic , de automatizare şi robotizare în condiţiile utilizării noului sistem.

Obiectivele informatice vizează utilizarea eficientă , extensivă şi intensivă a sistemelor electronice de calcul , inclusiv a celor de pregătire şi furnizare a informaţiilor prin intermediul noului sistem.

Proiectarea listelor – situaţiilor de ieşire se realizează în scopul reflectării stării şi dinamicii fenomenelor şi proceselor economice şi tehnice care fac obiectul de prelucrare a datelor din sistemul proiectat.

Fixarea obiectivelor

În urma activităţilor de evaluare se propun direcţii de perfecţionare a sistemului existent se stabilesc anumite obiective dar şi restricţiile , limitele pentru noul produs informatic.

Dintre obiective putem enumera :

- Veniturile realizate prin implementarea noului sistem informatic să depăşească    cheltuielile cu analiza , proiectarea şi construirea sistemului , deci să fie eficient;

- Toate datele de intrare din sistem să fie culese , transportate , prelucrate arhivate în condiţii de perfectă exactitate , acurateţe , cu minimizarea situaţiilor de eroare ;

- Obţinerea cu prioritate a informaţiilor critice , cele absolut necesare luării deciziilor , exact la momentele cerute de timp , lăsând obţinerea celorlalte situaţii în limita disponibilităţilor de timp calculator ;

- Realizarea unei interfeţe prietenoase etc.

Desigur , ar fi de dorit ca noul produs informatic să realizeze toate aceste obiective la nivelul optim , numai că uneori obiectivele sunt contrare : dacă vrei să cheltuieşti mai puţin nu poţi să realizezi filtre speciale , programe de interfaţă deosebite

Elaborarea unor variante de rezolvare a problemei

În evaluarea sistemului soluţiile spontane reprezintă o metodă ideală de concepere a scenariilor de tipul “ce-ar fi dacă ?”.

O decizie tipică oscilează între varianta de îmbunătăţire a sistemului existent prin schimbarea fluxurilor unei informaţii , reducerea documentelor , schimbarea sarcinilor şi varianta de informatizare .

Avantajul celei de-a doua variante în ceea ce priveşte flexibilitatea , acurateţea , promptitudinea cu care se raportează orice fel de informaţii trebuie pus în balanţă cu efortul nu numai financiar pentru realizarea acesteia.

Formularea problemei

Efortul de realizarea unui software utilitar este declanşat de cererea unui client. Ca urmare a descoperirii unor probleme , aspecte negative în instituţia unde lucrează sau pe care o conduce , clientul doreşte realizarea unui produs informatic care să-i rezolve problema .

O altă situaţie care poate declanşa cererea de soft poate fi dorinţa folosirii tehnicii noi de calcul sau a unor metode noi de conducere (programare dinamică , simulare etc.)

Să pornim de la un exemplu : să presupunem că se cere o aplicaţie care să informatizeze activitatea de aprovizionare cu materiale pentru o unitate oarecare cu profil industrial.

Primul pas este luarea contactului cu clientul pentru clarificarea domeniului unde se va implementa produsul informatic , clarificarea problemei puse, a motivelor , a costurilor estimative , a unor variante de rezolvare cu inventarierea efectelor lor. Este un moment decisiv pentru că , uneori , clientul îşi dă seama că nu poate suporta financiar efortul de dezvoltare a software-ului şi renunţă.

Studiul activităţilor

Primul pas în studierea situaţiei existente are în vedere determinarea cât mai clară a obiectivelor fiecărei activităţi din domeniul problemei dar şi cele ale sistemului cuprinzător , relaţiile dintre acestea , descompunerea lor în faze , sarcini etc.

În exemplul nostru , pentru activitatea de aprovizionare s-au identificat următoarele subactivităţi :

- Prospectarea pieţii de materiale şi semifabricate pentru a se căuta cei mai avantajoşi furnizori ;

- Înregistrarea ofertelor de la furnizori ;

- Elaborarea contractelor pentru aprovizionare ;

- Evidenţa intrărilor de materiale în depozite de la furnizori ;

- Evidenţa ieşirilor de materiale din depozite pentru fabricaţie ;

- Rezolvarea neînţelegerilor  contractuale – refuzul unor furnizori pentru livrarea materialelor contractuale , diferenţe de calitate , preţ , cantitate , termene de livrare; legătura cu compartimentul financiar - contabil pentru cazurile de penalitate;

- Urmărirea asigurării stocurilor de materiale pentru producţia planificată la nivel optim ;

- Transportul materialelor de la furnizori cu maşini auto proprii;

- Întocmirea unor comenzi de reaprovizionare pentru situaţiile de cereri noi faţă de cele supuse contractelor ;

- Asigurarea evidenţei materialelor deficitare , propunerea de înlocuitori etc.

Un alt aspect care se cere rezolvat este stabilirea legăturilor compartimentului aprovizionare cu celelalte compartimente / servicii / locuri de muncă .

Astfel comportimentul aprovizionare are legături cu următoarele servicii : financiar-contabil , juridic , plan , producţie , transporturi , depozite.

Studiul sistemului conducător

Se identifică nivele decizionale , metodele de conducere , tipurile de decizii care se iau în domeniul proiectului informatic.

De exemplu pentru aplicaţia de aprovizionare mai sus amintită s-au identificat următoarele nivele decizionale : Manager general , Director economic , Şef aprovizionare  pentru următoarele : colectivul contractare , colectivul transporturi , colectivul depozite.

Odată cu determinarea nivelelor decizionale se stabilesc informaţiile necesare fiecărui decident , formele de prezentare (mesaje , tabele , diagrame) , momentele sosirii  informaţiilor care să asigure acel  decalaj necesar interpretării , pregătirii şi luării deciziei.

Metoda uzuală de culegere a acestor date este interviul. Se spune că cea mai mare calitate a analistului programator este abilitatea acestuia de a pune întrebări relevante .

În general s-a constatat că utilizatorii sunt plini de subiectivism când sunt abordaţi pe această temă : există o diversitate mare de păreri , volumul datelor de prelucrat este mare , uneori , şefii nici nu ştiu care sunt informaţiile "strict necesare” luării unei decizii şi merg pe principiul “mai bine să prisosească decât să lipsească”.

Studiul sistemului informaţional existent

Etapa de culegere a informaţiilor despre sistemul informatic existent este cea mai lungă şi foarte importantă.

Se doreşte cunoaşterea detaliată a :

- Informaţiilor , surselor şi consumatorilor de informaţii ;

- Principalelor activităţi legate de date : prelucrări , reguli de calcul , validări , puncte de control , modalităţi de arhivare;

- Principalelor acte normative , legi, decrete etc . care restricţionează sistemul nou  (de exemplu documentele tipizate au un conţinut şi un traseu deja fixat, care nu poate fi modificat)

- Sistemul de codificare existent;

- Mijloacelor tehnice existente;

- Personalului implicat în fluxurile informaţionale : număr , calificare etc.

Alocarea resurselor , planurilor  specifice

Resursele necesare noului sistem sunt : resurse tehnice (echipamentele) , resurse soft (programele) , resurse umane (specialiştii) , resurse financiare (banii).

- Estimarea necesarului de echipamente

Echipamentele necesare noului sistem pot fi grupate în raport cu funcţiunea principală a lor în echipamentele de culegere , de introducere , de transmisie , de prelucrare propriu-zisă a datelor , echipamente tip memorie externă pentru salvarea sau arhivarea datelor , echipamente pentru extragerea rezultatelor. În  funcţie de structura sistemului definită anterior , dar şi în funcţie de evaluările asupra tehnicii existente şi în corelare cu obiectivele fixate pentru noul proiect informatic se determină numărul şi tipul fiecărui echipament , dispoziţia sa geografică , modul de exploatare , balanţa  de timp.

- Estimarea necesarului de elemente tipizate

În ideea că nu trebuie redescoperită roata , pentru acele module sau aplicaţii , care au fost odată analizate şi au fost  proiectate şi experimentate produse informatice fiabile şi care există pe piaţa software , este absolut normal să se achiziţioneze produsele soft respective . Se asigură astfel o reducere a duratei de realizare a produsului informatic dar şi o anume tipizare , standardizare a acestor sisteme. Piaţa produselor soft oferă o varietate de programe. Sub numele soft la cheie se recunosc pachetele de programe realizate de firme specializate pe software. Uneori pachetele sunt vândute odată cu hardul formând sisteme la cheie în ideea că utilizatorul are doar de răsucit o cheie pentru a porni sistemul şi toate problemele lui se vor rezolva.

- Estimarea necesarului de forţă de muncă

Estimarea numărului de specialişti necesari realizării şi exploatării unui sistem informatic se face în funcţie de gradul de complexitate al sistemului informatic dar şi în funcţie de obiectivele propuse pentru acesta.

- Estimarea fondurilor băneşti

Fondurile băneşti necesare vor trebui să acopere atât cheltuielile cu analiza , proiectarea , realizarea li implementarea aplicaţiei informatice cât şi cheltuielile ulterioare cu exploatarea curentă şi întreţinerea sistemului. Cheltuielile sunt legate de:  - prospectarea pieţii

    - achiziţionarea şi instalarea echipamentelor

    - achiziţionarea elementelor tipizate şi a softului de bază

    - plata specialiştilor care realizează sistemul sau îl exploatează

    - pregătirea locurilor de muncă (mobilier , birouri , sistem de protecţie)

    - activitatea de documentare

    - acoperirea necesarului de consumabile

Unde ?

Se va desfăşura în sala de curs sau laborator tehnologic.

Cum?

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe.

Problematizare –  identificarea  subactivităţilor pentru aplicaţie care să informatizeze activitatea de aprovizionare cu materiale pentru o unitate oarecare cu profil industrial.

Evaluarea

Acest conţinut poate fi evaluat oral sau prin proba scrisă.

Tema 2. Monitorizarea proiectelor informatice

### Fişa suport 2. Rapoarte specifice pentru monitorizare; elaborarea, întreţinerea şi monitorizarea registrelor specifice

Ce?

Unitatea  economică poate fi privită ca un sistem format dintr-un ansamblu de componente intercorelate , care sunt organizate şi funcţionează în vederea atingerii unui scop specific activităţilor sale.

Funcţionarea întregului sistem al unităţii poate fi cuantificată în mod static şi dinamic printr-un ansamblu de variabile de stare , în timp ce interacţiunea acestuia cu celelalte structuri ale economiei naţionale formează ansamblul intrărilor şi ieşirilor.

Intrările sistemului unităţii se concretizează prin parametrii de reglare care conţin valori , limite sau intervale impuse din exterior în vederea asigurării optimului global la nivelul economiei naţionale.

În categoria intrărilor se includ indicatorii privind materiile prime , materialele , combustibilului , energia , mijloacele fixe , forţa de muncă , inclusiv intrările informaţionale , de exemplu : indicatorii de producţie , aprovizionare , desfacere , cooperare , specializare etc.

Ieşirile sistemului unităţii sunt formate din elemente cantitative sau calitative care asigură efectuarea unor evaluări şi decizii cu privire la atingerea obiectivelor stabilite , de exemplu : produsele , lucrările sau serviciile realizate , precum şi ieşirile informaţionale cum sunt  indicatorii contabili , financiari şi statistici etc.

Privit prin prisma intrărilor şi s ieşirilor , sistemul unităţii este reglabil în situaţia în care ieşirile sunt într-un raport dorit faţă de starea intrărilor şi autoreglabil când intrările se află într-un raport dorit cu nivelul ieşirilor.

Modul concret în care sistemul unităţii transformă intrările în ieşiri este definit prin funcţia acestuia. De asemenea , sistemul unităţii conţine şi parametrii de reglare grupaţi în reglementările juridico-administrative , economico-financiare , socio-politice etc.

Întreprinderea considerată ca un sistem total poate fi privită , în funcţie de anumite criterii , ca un ansamblu corelat de subsisteme caracterizate şi ele , la rândul lor , prin ansamblul intrărilor , parametrilor şi al ieşirilor.

În funcţie de nivelul de referinţă informaţiile pot fi transmise între compartimentele unităţii , între aceasta şi organele ierarhic superioare sau inferioare sau chiar între structurile organizatorice la nivel teritorial , departamental şi naţional .

Rezultă că fenomenele şi procesele economice sunt generate de starea şi dinamica resurselor materiale, umane şi financiare care sunt surprinse şi cuantificate prin intermediul unor informaţii specifice acestora.

În vederea recepţionării noului sistem de către beneficiar, proiectantul trebuie să elaboreze „Raportul de implementare/experimentare" care să cuprindă pe de o  parte, o prezentare sumară a sistemului şi a condiţiilor în care s-a desfăşurat implementarea (resurse, aria de cuprindere etc), iar pe de altă parte, evaluarea rezultatelor , implementării/ experimentării (performanţe, costuri, eficienţă) cu o serie de indicaţii referitoare la trecerea în exploatarea curentă şi eventual generalizarea utilizării noului sistem.

Tendinţa din ultimul timp este de a se realiza sistemul informatic astfel încât să se poată relua parţial activităţile precedente, fără mari probleme. Astfel, dacă la implementare nu sunt atinşi anumiţi parametri de funcţionare ai sistemului, se poate reveni la proiectare sau chiar la analiza pentru refacere.

Acest efort nu va fi foarte mare dacă la analizarea sistemului s-a ţinut cont de cerinţele sistemelor deschise care asigură o flexibilitate ridicată produsului informatic rezultat. Rezultatele vor fi bune în acest sens şi dacă proiectanţii de sistem au utilizat tehnologii orientate obiect şi au experienţă în aplicaţii cu baze de cunoştinţe.

Aspecte generale privind produsul program conţine:

- obiectivele urmărite de produsul program care au rolul de a sublinia utilitatea
acestuia;

- performanţele şi limitele produsului program: precizează ceea ce poate face şi
ceea ce nu poate face acesta pentru un anumit domeniu de activitate;

- domeniul de probleme abordat de produsul program. Acesta este construit
pentru rezolvarea unei probleme sau a unei categorii de probleme. Domeniul de
utilizare trebuie delimitat cât mai clar.

Structura funcţională a produsului program conţine:

- schema de ansamblu care cuprinde componentele funcţionale ale produsului
program şi legăturile dintre ele;

- prezentarea fiecarei componente a produsului program: conţine o scurtă descri-
ere şi scopul acesteia.

Prezentarea elementelor realizate pentru produsul program conţine:

- prezentarea intrărilor în produsul program pe tipuri existente. Se prezintă machetele de intrare, videoformatele, meniurile şi ferestrele utilizate;

- prezentarea prelucrărilor efectuate de produsul program. Se prezintă algoritmii folosiţi fără a da algoritmii propriu-zişi. Se indică numele algoritmului, funcţia şi rezultatul obţinut;

- prezentarea ieşirilor din produsul program. Se prezintă machetele rapoartelor cu exemple de test;

- prezentarea colecţiilor de date create şi manipulate de produsul program. Dacă s-a ales soluţia cu fişiere se prezintă: numele şi conţinutul acestora, descrierea câmpurilor. Dacă s-a ales soluţia cu baza de date se prezintă structura de date: modelul de date utilizat şi schema conceptuală.

Condiţii de utilizare a produsului program conţine:

- resursele necesare funcţionării produsului program. Aici se precizează resursele materiale (echipamente de calcul, materiale auxiliare, spaţiu de stocare a datelor etc.) şi cele umane pe categorii de utilizatori;

- restricţiile şi condiţiile necesare la implementarea produsului program şi la exploatarea lui;

- eficienţa estimată la utilizarea produsului program.

Referitor la etapele de realizare a sistemelor informatice, conceptele utilizate în metodologiile existente sunt: etape / module / procese, căi, fluxuri de lucru, activităţi, faze.

Un proces / etapă este un ansamblu de activităţi intercorelate, care utilizează resurse în vederea atingerii unei funcţii obiectiv, bine stabilită. Conform standardului ISO/CEI 2207:1995 procesele pot fi primare, suport şi organizatorice.

Procesele primare enumerate în acest standard sunt: procesul de achiziţie, procesul de furnizare, procesul de dezvoltare, procesul de exploatare, procesul de întreţinere. Aceste procese sunt denumite în metodologii etape sau faze de lucru.

Procesele suport sunt cele care stau la baza realizării proceselor primare sau altor tipuri de procese. În standardul menţionat sunt definite: procesul de documentare, procesul de asigurare a calităţii, procesul de administrare a configuraţiei, procesul de analiză, procesul de testare, procesul de auditare, procesul de rezolvare a problemelor etc.

Procesele organizatorice sunt cele care ajută la organizarea activităţilor de realizare a sistemelor informatice / pachetelor de programe. Dintre ele enumerăm: procesul de management, procesul de infrastructură, procesul de instruire, procesul de îmbunătăţire.

În unele metodologii, de exemplu „Selection and Implementation of Integrated Packaged Software” echivalentul procesului este calea, iar în “Rational Unified Process” se propune conceptul de flux de lucru.

Fluxurile de lucru sunt împărţite în fluxuri de proces şi fluxuri suport.

Fluxurile de proces pot fi: modelarea proceselor, stabilirea cerinţelor, analiza şi proiectarea, implementarea, testarea şi amplasarea sistemelor informatice.

Fluxurile suport pot fi: managementul proiectelor, managementul mediului de lucru.

Activitatea cuprinde tipurile de acţiuni întreprinse pentru utilizarea eficientă a resurselor. Este o parte a unui proces. În unele metodologii, pentru conceptul de acţiune se foloseşte conceptul de fază, pas sau segment.

Faza, aşa cum este prezentată în “Rational Unified Process”: “este intervalul de timp cuprins între două puncte cheie ale unui proces, pe durata căruia este atins un set bine definit de obiective”.

Paşii, aşa cum sunt prezentaţi în metodologia SSADM reprezintă o succesiune de activităţi desfăşurate în cadrul etapei de lucru.

Sarcinile sunt componente ale activităţilor şi constituie un ansamblu de acţiuni de realizarea cărora sunt responsabile persoane sau grupuri de persoane. O sarcină este caracterizată de precondiţii, elemente livrabile şi postcondiţii.

Pentru ca o sarcină să poată fi derulată, aceasta trebuie să îndeplinească nişte criterii, denumite precondiţii.

Rezultatele la care se ajunge în urma realizării sarcinilor poartă denumirea de elemente livrabile. Obţinerea lor este posibilă prin intermediul unor algoritmi, tehnici de lucru etc.

Criteriile pentru a accepta rezultatele reprezintă postcondiţiile.

Modul de ordonare în timp a sarcinilor, activităţilor, etapelor sau proceselor formează ciclul de viaţă al sistemului informatic.

Deci ciclul de viaţă al unui sistem informatic este un şablon pentru ordonarea activităţilor de realizare a sistemului informatic, cuprinzând intervalul de timp care începe cu decizia de elaborarea a unui sistem informatic şi se încheie cu decizia de abandonare a acestuia şi înlocuirea lui cu un nou sistem informatic.

Ciclul de dezvoltare al sistemului informatic este cuprins în ciclul de viaţă al sistemului informatic. El cuprinde intervalul de timp de la luarea deciziei de realizare a unui sistem informatic până în momentul intrării sistemului în exploatare.

Alegerea strategiei şi tacticii de implementare

a. Alegerea strategiei de implementare a sistemului informatic este o problemă foarte importantă, de aceasta depinzând succesul implementării. Trebuie avut în vedere că actul implementării poate compromite implementarea sistemului informatic în unitatea economică respectivă.

Stabilirea strategiei de implementare a noului sistem se poate face ţinând seama de următoarele criterii:

- gradul de pregătire profesională a utilizatorilor sistemului informatic;

- gradul de pregătire materială şi psihologică a beneficiarului;

- natura şi complexitatea sistemului informatic proiectat;

- gradul de originalitate al sistemului informatic (sistem în întregime original, sistem original utilizând elemente prefabricate, adaptarea unui sistem informatic existent);

- gradul de participare al beneficiarului la realizarea sistemului informatic de-a lungul etapelor anterioare;

- volumul de date şi diversitatea surselor de producere a acestora;

- gradul de satisfacere al cerinţelor de informare de către vechiul şi noul sistem.

b. Alegerea tacticii de implementare depinde de numărul de specialişti din partea beneficiarului disponibil pentru realizarea implementarii sistemului, de gradul de pregătire a beneficiarului în vederea implementării şi de volumul de date disponibil la momentul lementării.

Referitor la datele pe care se face implementarea sistemului informatic, acestea pot:

- date din perioada precedentă;

- date curente.

Utilizarea procedeului de implementare cu date din perioada precedentă (an, semestru, lună) este recomandabil a se practica atunci când implementarea coincide cu perioada de vârf de activitate în sectoarele funcţionale.

În această perioadă, utilizarea datelor care nu sunt antrenate în prelucrările curente nu deranjează procesul de înregistrare, prelucrare şi transmiterea datelor folosite în vechiul sistem.

După compararea şi verificarea rezultatelor obţinute este necesară trecerea la utilizarea datelor curente, verificând totodată concordanţa dintre ritmul de producere al datelor primare şi posibilităţile de culegere ale sistemului proiectat.

În  general,   există   cateva jaloane   orientative   pentru   alegerea   strategiei   de implementare a sistemelor informatice, astfel:

- Implementarea directă este recomandabil a fi aplicată în cazul sistemelor informatice mai puţin complexe, cu un grad de originalitate redus.

Cu cât diferenţa dintre sistemul vechi şi nou este mai mică, cu atât mai uşor sunt însuşite componentele sistemului proiectat. Într-o astfel de situaţie se impune implementarea sistemului cu date curente care sa reflecte starea reală, actuală a sistemului informatic. Această strategie este indicată în general pentru aplicaţii ce nu necesită termene severe de predare a lucrărilor (ex. recensământul populaţiei) şi este contraindicată pentru aplicaţii bancare, calculul salariilor etc.

- Implementarea în paralel se recomandă pentru sisteme complexe cu grad sporit de originalitate, pentru aplicaţii cu termene severe de predare a lucrărilor,
deoarece această strategie permite, pe timpul lucrului în paralel, revizuirea unor
parţi din sistem şi înlăturarea unor erori intervenite pe parcursul realizării
sistemului.

În acest fel desfăşurarea activităţii unităţii economice nu va fi
compromisă şi vor putea fi evitate situaţiile de dezastru, datorate sistemului implementat.

Implementarea pilot se recomandă a fi utilizată în condiţiile existenţei unei clase tipologice cu un număr însemnat de unităţi/subunităţi reprezentate de unitatea/subunitatea pilot.

- Implementarea pilot se recomandă a fi utilizată în condiţiile existenţei unei clase tipologice cu un număr însemnat de unităţi/subunităţi reprezentate de
unitatea/ subunitatea pilot.

Prezentarea elementelor realizate pentru produsul program conţine:

- prezentarea intrărilor în produsul program pe tipuri existente. Se prezintă machetele de intrare, videoformatele, meniurile şi ferestrele utilizate;

- prezentarea prelucrărilor efectuate de produsul program. Se prezintă algoritmii folosiţi fără a da algoritmii propriu-zişi. Se indică numele algoritmului, funcţia şi rezultatul obţinut;

- prezentarea ieşirilor din produsul program. Se prezintă machetele rapoartelor cu exemple de test;

- prezentarea colecţiilor de date create şi manipulate de produsul program. Dacă s-a ales soluţia cu fişiere se prezintă : numele şi conţinutul acestora, descrierea câmpurilor. Dacă s-a ales soluţia cu baza de date se prezintă structura de date: modelul de date utilizat şi schema conceptuală.

Condiţii de utilizare a produsului program conţine:

- resursele necesare funcţionării produsului program. Aici se precizează resursele materiale (echipamente de calcul, materiale auxiliare, spaţiu de stocare a datelor etc.) şi cele umane pe categorii de utilizatori;

- restricţiile şi condiţiile necesare la implementarea produsului program şi la exploatarea lui;

- eficienta estimată la utilizarea produsului program.

Exploatarea curentă , întreţinerea şi dezvoltarea

O aplicaţie informatică nu este statică ea trebuie să fie permanent adaptată la cerinţele noi care apar  . Cerinţele de modificare pot fi de mică amploare , se vor realiza  din mers fără să fie afectate structurile de bază ale bazei de date sau prelucrărilor atunci spunem că are loc activitatea de întreţinere a aplicaţiei .

Dacă însă sunt schimbări majore se restructurează organizaţia economică modelată de soft sau se schimbă profilul organizaţiei atunci este necesară o reproiectare software.

Estimarea eficienţei aplicaţiei informatice

Efectele introducerii unei aplicaţii informatice pot fi :

- Cuantificabile în unităţi de timp sau băneşti , cum ar fi : reducerea duratei de prelucrare a datelor prin introducerea noului flux  nformaţional comparativ cu cel existent , economii realizate prin reducerea numărului personalului funcţionăresc etc.

- Necuantificabile care se manifestă în timp şi se datorează în special adoptării unor noi metode de conducere corespunzătoare noilor mijloace de control li informare puse la dispoziţia factorilor de decizie. De exemplu : servicii mai bune clienţilor , îmbunătăţirea  procesului de luare a deciziilor , îmbunătăţirea condiţiilor de lucru etc.

Evaluarea sistemului

Culegerea tuturor informaţiilor despre activităţile desfăşurate , modalităţile de conducere a acestor activităţi şi despre sistemul informaţional existent se finalizează printr-o analiză critică a situaţiei existente , depistarea aspectelor negative şi identificarea cerinţelor şi obiectivelor noului sistem informatic precum şi a limitelor şi restricţiilor de realizare .

Sugestii metodologice

Se vor consulta şi fişele suport 1 și 3.

Unde ?

Se va desfăşura în sala de curs sau laborator tehnologic.

Cum?

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe

Problematizarea –  monitorizarea  unei aplicaţii care să informatizeze activitatea de aprovizionare cu materiale pentru o unitate oarecare cu profil industrial.

Problematizarea - realizarea culegerii , transportului , prelucrării informaţiilor,  eficienţa, depozitarea datelor pentru un sistem informaţional.

Evaluarea

Acest conţinut poate fi evaluat oral sau prin proba scrisă.

Tema 3. Controlul proiectelor informatice

### Fişa suport 3. Monitorizare,asigurarea calităţii şi fiabilităţii sistemelor informatice; încadrare în timp, detectarea problemelor şi iniţierea activităţilor corectoare, autorizarea activităţilor

Ce?

Calitatea unui produs este uneori definită ca “totalitatea caracteristicilor sale prin care el satisface o serie de necesităţi definite sau impuse”.

Calitatea unui produs software este dată de “capacitatea sa de a putea fi utilizat eficient, efectiv şi confortabil, de către un set de utilizatori, pentru un set de scopuri, în condiţii specificate “.

Caracteristicile de calitate ale unui produs software sunt proprietăţi ale produsului la care utilizatorii sunt sensibili. De exemplu : uşurinţa de utilizare, fiabilitatea, timpul de răspuns, s. a.

Există diferite modele de clasificare a caracteristicilor (atributelor) de calitate ale unui produs software. Modelele includ adesea şi măsuri pe baza cărora se stabileşte gradul în care produsul întruneşte fiecare atribut de calitate. Fiecare model poate avea un set de atribute diferit la nivelul cel mai înalt al clasificării, de asemenea selecţia şi definiţiile atributelor pot să difere la toate nivelele.

Calitatea cerută pentru un produs software trebuie să fie definită în documentul de definiţie a cerinţelor software (SRD). De asemenea, trebuie specificate definiţiile atributelor de calitate, metodele de măsurare şi criteriile de acceptare pentru atribute.

### Ce este un sistem de asigurare a calităţii

Ansamblul activităţilor care trebuie întreprinse pentru ca un produs să fie de calitate .

Ce acoperă un Sistem de Asigurare a Calităţii:

a) Activităţile propriu-zise de inginerie :

- analiza;

- proiectarea (concepţia);

- codificarea

- testarea (metode şi instrumente)

b) Reviziile aplicate la fiecare pas al proiectului

c) Strategiile de testare

d) Controlul documentaţiei software şi a ţinerii ei la zi

e) Compatibilitatea cu standardele (dacă este cazul)

f) Mecanismele de măsurare şi raportare (pentru a avea o măsură cantitativă a calităţii)

# 1. Caracteristici de calitate a produselor software

Încercările de standardizare a terminologiei referitoare la calitatea produselor software au condus la standardul ISO 9126 (InformationTechnology-Software Product Quality, Part 1: Quality Model, 1998). Standardul conţine definiţii în special pentru produsul final.

Sunt definite 6 caracteristici de calitate, împărţite în 21 de subcaracteristici.

- Funcţionalitatea: realizarea scopului de bază pentru care a fost realizat produsul.

- Oportunitatea: prezenţa unui set de funcţii adecvate pentru tascuri specificate ;

- Precizia: furnizarea unor rezultate sau efecte corecte sau agreate ;

- Interoperabilitatea: capacitatea produsului de a interacţiona cu sisteme specificate ;

- Securitatea: capacitatea de a preveni accesul neautorizat, accidental sau deliberat, la programe sau date ;

- Conformitatea: adeziunea la standarde, convenţii, legi şi protocoale .

- Fiabilitatea: capacitatea produsului de a-şi menţine nivelul de performanţă, în condiţii definite, pentru o perioadă de timp definită.

- Maturitatea: atribut bazat pe frecvenţa căderilor datorate greşelilor în software ;

- Toleranţa la defecte (robiustetea): capacitatea de a-şi menţine un nivel de perfomanţă specificat în cazuri de căderi software sau intrări neaşteptate ;

- Restabilirea după căderi: capacitatea şi efortul necesar pentru restabilirea nivelului de performanţă, recuperarea datelor afectate, după posibile căderi ;

- Conformitatea .

3)  Utilizabilitatea: efortul necesar pentru utilizarea sa de către un set de utilizatori definit

- Uşurinţa de înţelegere: efortul solicitat unui utilizator de a recunoaşte conceptul logic şi aplicabilitatea sa ;

- Uşurinţa de învăţare : efortul solicitat unui utilizator de a învăţa aplicaţia, operarea, intrările şi ieşirile ;

- Operabilitatea: uşurinţa de operare şi de control de către utilizatori ;

- Puterea de atracţie: capacitatea produsului de a fi atrăgător pentru utilizatori ;

- Conformitatea .

4) Eficienţa: relaţia între nivelul de performanţă al produsului şi cantitatea de resurse utilizate, în condiţii definite

- Timp la execuţie: viteza de răspuns, timpi de prelucrare, rata ieşirilor la realizarea funcţiilor ;

- Utilizarea resurselor: cantitatea de resurse utilizate şi durata utilizării pentru realizarea funcţiilor sale ;

- Conformitatea .

5) Uşurinţa de întreţinere: efortul necesar pentru efectuarea modificărilor, inclusiv corecţii, îmbunătăţiri sau adaptări ale produsului la schimbari ale mediului de funcţionare, a cerinţelor şi schimbărilor funcţionale

- Uşurinţa de analiza: efortul necesar pentru diagnoza defectelor, a cauzelor caderilor, pentru identificarea părţilor care trebuie să fie modificate ;

- Uşurinţa de modificare: efortul necesar pentru înlăturarea defectelor sau schimbări  ;

- Stabilitatea: riscul efectelor neasteptate în urma modificărilor ;

- Uşurinţa de testare: efortul necesar pentru a valida produsul modificat ;

- Conformitatea .

6) Portabilitatea: capacitatea produsului de a fi transferat de la o organizaţie sau platformă software/hardware la o alta

- Adaptabilitatea: capacitatea de adaptare la diferite medii specificate ;

- Uşurinţa de instalare: efortul necesar pentru instalarea produsului intr-un mediu specificat ;

- Co-existenţa: capacitatea de a co-exista cu alte produse independente in acelasi mediu ;

- Oportunitatea si efortul necesar pentru a folosi produsul in locul altui produs intr-un mediu particular ;

- Conformitatea .

Tipuri speciale de sisteme si cerinţele de calitate

Există multe cerinţe de calitate particulare care se încadrează sau nu în cele din ISO 9126. Anumite clase speciale de aplicaţii pot avea şi alte atribute de calitate de considerat.

Exemple :

Sisteme ale căror căderi pot avea consecinţe extrem de severe:

- Gradul de încredere al sistemului în ansamblul sau (hardware, software oameni) este scopul principal, în plus faţă de cel de realizare a funcţiilor de bază

Un grad înalt de încredere include atribute ca: toleranţa la defecte, siguranţa în  funcţionare, securitatea, utilizabilitatea.

Sisteme inteligente şi bazate pe cunostinţe:

- Proprietatea “oricând” (garantează răspunsul cel mai bun care poate fi obţinut într-un timp dat dacă se cere un răspuns în intervalul de timp respectiv)

- Capacitatea de explicare (explică procesul de gândire la furnizarea unui răspuns).

Sisteme de interfaţă cu omul şi de interacţiune

- Uşurinţa de adaptare la trăsăturile şi interesele utilizatorilor, Help inteligent, ş.a.

Sisteme informaţionale

- Uşurinţa de interogare

- Precizie în furnizarea răspunsurilor (numai informaţia relevantă)

Caracteristici de calitate software care afectează procesul de inginerie software

- Stilul codului

- Reutilizabilitatea codului

- Modularitatea codului şi independenţa modulelor

# 2. Asigurarea calităţii produselor software

Rolul activităţilor de asigurare a calităţii software este de a stabili ca produsele şi procedurile sunt în conformitate cu standardele şi planurile.

În proiectele mici asigurarea calităţii poate fi efectuată de echipa de dezvoltare, dar în proiectele mari trebuie să fie realizată de o echipă specială.

Activităţile de asigurare a calităţii sunt documentate în Planul de Asigurare a Calităţii (Software Quality Assurance Plan (SQAP).

Prin activităţile de asigurare a calităţii se urmăreşte:

- Concordanţa planurilor cu standardele

- Realizarea proceselor în concordanţă cu planurile

- Implementarea produselor în concordanţă cu planurile

Verificarea şi validarea produsului software sunt de asemenea activităţi de asigurare a calităţii.

Factorii de calitate ai unui proces de producţie software sunt:

- Costul

- Durata

Ei depind de un număr mare de factori, cum ar fi:

- Dimensiunea şi complexitatea produsului

- Fiabilitatea cerută

- Experienţa echipei de dezvoltare şi cunoaşterea domeniului aplicaţiei

- Metode/metodologii utilizate în dezvoltare, etc.

Elemente ale costurilor unui proiect software

- Studiul problemei

- Documentare

- Formarea personalului de elaborare (dacă sunt instrumente noi)

- Analiza

- Concepţia

- Codificarea

- Testarea

- Elaborare documentaţie

- Elaborare documentaţie on-line (help)

- Implementarea

- Formarea personalului de exploatare

- Costuri de deplasare

- Costuri echipamente (amortizări)

- Regii

- Consumabile

În evaluarea costului unui proiect software se face distincţie între:

Efortul (efortul tehnic)

- Costuri cu personalul tehnic, care participă la realizarea produsului

- Exprimat în număr de persoane-lună

Costul real = Efortul + alte costuri (costul echipamentelor, licenţe software necesare, chirii pentru spaţiile utilizate, etc.)

## Metrici ale fiabilităţii

Fiabilitatea software: Probabilitatea ca software-ul să-şi realizeze funcţia specificată, pentru o perioadă definită, în condiţii specificate.

- Este estimată în timpul testelor de sistem, utilizând teste statistice.

  - Teste statistice: date de test care sunt selectate aleatoriu din domeniul de intrare dar urmând o lege de probabilitate care reflectă profilul de utilizare al software-ului.

  - Profilul de utilizare al unui software: setul datelor de intrare şi probabilităţile lor de utilizare în timpul operării software-ului.

Execuţia programului este un proces determinist care, pentru date de intrare fixate, produce fie un rezultat corect fie o “cădere”. Prin cădere se înţelege o execuţie care produce un rezultat ne-conform cu specificaţia.

Modelele care iau în considerare efectele depanării fac următoarele presupuneri:

1) Motivul fiecărei căderi este o singura eroare (independenţa erorilor)

2) Fiecare cădere este urmată imediat de o operaţie de depanare

3) Fiecare operaţie de depanare are succes.

Modelele bazate pe aceste presupuneri sunt numite “Modele de creştere a fiabilităţii” deoarece, cu aceste presupuneri, fiabilitatea creşte in timp. Astfel de modele sunt: Jelinski-Moranda şi modelul geometric Moranda.

Deci :

  - Numărul de teste de certificare cerute de metodele care iau în considerare efectele depanării este mai mic decât numărul cerut de metodele care ignoră efectele depanării.

  - Rezultatele metodelor care iau în considerare efectele depanării sunt mai puţin exacte deoarece se bazează pe unele ipoteze nerealiste.

  - Modelele de creştere a fiabilităţii se folosesc în timpul testelor de sistem pentru a estima timpul necesar pentru a ajunge la un anumit obiectiv de fiabilitate.

Există instrumente automate utilizate pentru analiza fiabilităţii. Ele sunt utilizate pentru:

  - Reprezentarea grafică a rezultatelor testelor

  - Generarea cazurilor de test

  - Estimarea parametrilor diferitelor modele de fiabilitate

  - Alegerea modelului cel mai adecvat

  - Prognosticarea fiabilitatii vitoare, etc.

Detectarea problemelor şi iniţierea activităţilor corectoare

    - Cunoaşterea detaliată a specificului tehnologic , organizatori şi informaţional  al unităţii economice  în care urmează să funcţioneze viitorul sistem informatic , a modului concret de funcţionare şi exploatare în condiţii de eficienţă economică.

    - Sesizarea deficienţelor în organizarea şi funcţionarea fluxurilor informaţionale în fazele de înregistrare , transmitere şi prelucrare a datelor

    - Evaluarea necesarului de informaţii din punct de vedere al naturii şi volumului lor , în vederea sesizării eventualelor informaţii lipsă sau inutile , precum şi gradul de ocupare a personalului din compatârtimentele funcţionale

    - Analiza termenelor şi a frecvenţei de prelucrare a datelor în sistemul existent , pentru evidenţierea eventualelor nesincronizări în circulaţia datelor sau a prelucrării acestora într-un ritm ce nu asigură respectarea termenelor impuse de cadrul legislativ- normativ

    - Evaluarea costului funcţionării sistemului existent şi estimarea costului noului sistem în vederea fundamentării eficienţei economice

Autorizare activităţilor

Asigurarea condiţiilor organizatorice necesare

Condiţiile organizatorice ce trebuie asigurate implementării noului sistem se referă în  primul rând  la asigurarea transpunerii în practică a modificărilor organizatorice preconizate în etapa de proiectare, la lansarea efectivă a documentelor proiectate şi la  instituirea noilor fluxuri informaţionale.

În al doilea rând, se referă la constituirea nucleului de informaticieni în cadrul  unităţii beneficiare, nucleu ce trebuie format înainte de începerea proiectării şi implementării şi apoi dezvoltat cantitativ şi calitativ pe parcursul realizării sistemului informatic.

Asigurarea condiţiilor materiale

O condiţie esenţială a implementării sistemului proiectat o constituie asigurarea capacităţii de calcul necesare:

- prin dotarea unităţii beneficiare cu calculatoare, atunci când capacitatea de prelucrare este acoperită cu lucrări;

- prin perfectarea accesului la o unitate de informatică pentru un anumit număr de ore-calculator, dacă volumul lucrărilor este mai mic şi cu a frecvenţa mai mică;

- printr-o soluţie mixtă, care presupune rezolvarea unor problerne de volum mic de date în cadrul unităţii, iar pentru probleme mai complexe să se apeleze la capacitatea unei unităţi specializate cu o dotare corespunzătoare sau făcându-se conectarea la o reţea de calculatoare, lucrându-se în regim de tele-prelucrare.

În această activitate se constituie şi se testează reţeaua de calculatoare. Dacă există o reţea şi noul sistem impune alte cerinţe, atunci se face modificarea reţelei pentru a se atinge parametrii necesari funcţionării noului sistem.

De o deosebită importanţă este, de asemenea, asigurarea materialelor consumabile specifice funcţionării sistemelor informatice (purtători tehnici de informaţii şi materiale consumabile).

Asigurarea bazei informaţionale

Activitatea implică crearea efectivă unei baze de date sau modificarea uneia existente pentru a satisface necesităţile noului sistem. Activitatea are caracter de obligativitate doar dacă noul sistem are nevoie de o bază de date proiectată. Tehnicile folosite în construirea acesteia sunt tehnicile de alocare a structurilor logice şi fizice ale bazei de date, optimizarea spaţiului pe disc, crearea de fişiere, segmente etc.

Totodată este necesar să se asigure fondul de date pentru încărcarea bazei de date, fişierelor. Acest lucru presupune pregătirea datelor reale şi încărcarea fişierelor sau a bazei de date în vederea testării şi punerii în funcţiune a noului sistem, pregătire ce se  face prin construirea fişierelor sau entităţilor bazei de date prin culegerea fondului formaţional necesar şi stocarea acestuia pe purtători tehnici de informaţii. Popularea bazei de date folosită de utilizatori nu este o activitate pe cât de simplă cum  pare la prima vedere datorită volumului foarte mare de date care trebuie încărcat. Pentru aceasta va fi necesară în prealabil o muncă amplă de colectare şi ordonare.

Sugestii metodologice

Se vor consulta şi fişele suport 1, 2.

Unde ?

Se va desfăşura în sala de curs sau laborator tehnologic.

Cum?

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe.

Problematizare –  pentru o aplicaţe care să informatizeze activitatea de aprovizionare cu materiale pentru o unitate oarecare cu profil industrial să se realizeze detectarea şi iniţierea activităţilor corectoare pentru asigurarea calităţii  şi fiabilităţii sistemului informatic.

Evaluarea

Acest conţinut poate fi evaluat oral sau prin proba scrisă.

Tema 4. Documentaţia sistemelor informatice

### Fişa suport 4. Documentaţia de realizare; prezentare , descrierea datelor, analiza modulelor sistemului informatic

Etapa de implementare nu poate fi considerată încheiată dacă nu se definitivează întreaga documentaţie a sistemului. Aceasta presupune definitivarea atât a manualelor de prezentare, cât şi a celor de utilizare şi exploatare, lucru impus de necesitatea realizării unei concordanţe cât mai depline între sistemul proiectat şi documentaţia sa.

Definitivarea documentaţiei se realizează în paralel cu celelalte activităţi din cadrul etapei de implementare, printr-o strânsă colaborare dintre beneficiari şi proiectant, uşurând astfel orice modificare/ perfecţionare ulterioară a sistemului proiectat.

Datorită maşinilor interactive tendinţa este că din documentaţie să fie preluat cât mai mult în programele de aplicaţie, care trebuie să fie autodocumentate.

Documentarea preliminară asupra unităţii economice are în vedere cunoaşterea specificului tehnologic şi de producţie , precum şi relaţiile acesteia cu alte sisteme economice externe (unităţi economice , unităţi bancare etc.).

Conducerea proceselor economico-sociale se realizează prin cunoaşterea operativă a schimbărilor intervenite în evoluţia sistemelor micro şi macroeconomice , pentru corectarea traiectoriei  cibernetice a acestor sisteme.

În vederea realizării acestor obiective , sistemul de conducere îşi exercită funcţiile sale prin recepţionarea de informaţii şi transmiterea de decizii către sistemul informaţional. Rezultă că sistemul de conducere îşi realizează obiectivele sale prin intermediul informaţiilor care constituie şi obiectul de prelucrare al sistemului informaţional şi al celui de execuţie.

În acest sens informaţia are un caracter complex , cu un anumit grad de generalitate , determinat în funcţie de gradul de detaliere al proceselor economico-sociale.

Informaţia redă într-un mod specific imaginea realităţii economico-sociale , fiind destinată funcţiei de gândire umană în vederea descifrării semnificaţiilor sale şi transformarea acesteia prin intermediul factorului uman-decizional în decizii menite să regleze întregul sistem cibernetic condus.

Informaţiile se obţin în urma proceselor de prelucrare (manuale , mencanizate sau automatizate) pe baza unor ansambluri de semne , organizate după anumite principii şi reguli , denumite date.

Datele reprezintă elementele de intrare în procesul de prelucrare , fiind formate din cifre, litere , cuvinte , simboluri etc., constituind obiectul de prelucrare , care prin conversie devin informaţii.

Rezultă că procesele de prelucrare primesc la intrare date şi furnizează la ieşire informaţii.

Informţiile pot fi grupate în funcţie de mai multe criterii, astfel :

      - După domeniul de activitate , informaţiile pot fi : tehnologice , tehnico-ştiinţifice , economice şi sociale.

      - După forma de exprimare , informaţiile pot fi : analogice şi numerice.

      - După frecvenţa de generare şi utilizare , informaţiile pot fi : operative , periodice , statistice şi previzionale.

      - După conţinutul şi nivelul de detaliere , informaţiile pot fi : analitice şi sintetice.

      - După natura simbolurilor utilizate , informaţiile pot fi : alfabetice , numerice , alfanumerice , logice şi de tip dată-calendaristică.

Datele de prelucrat sunt constituite din colecţii omogene , sub formă de fişiere sau baze de date , ce urmează a fi prelucrate de către programele de aplicaţii prin intermediul sistemului electronic de calcul.

Resursele umane şi cadrul organizatoric cuprind personalul de specialitate şi structura organizatorică corespunzătoare (staie , oficiu sau centru ce calcul) în vederea realizării acelor activităţi necesare exploatării sistemului informatic.

Prelucrarea datelor este un proces prin care acestea sunt folosite în cadrul unor operaţii de generare , validare , calcule , comparare , selectare şi grupare în vederea transformării lor în informaţii.

Procesul de prelucrare automată a datelor înseamnă tratarea complexă a acestora , începând cu faza de culegere şi terminând cu cea de transmitere a informaţiilor finale obţinute.

Acest proces de prelucrare automată presupune existenţa mai multor etape :

  - Culegerea şi înregistrarea datelor în documente primare în vederea reflectării veridice a fenomenelor şi proceselor economice , precum şi asigurarea corectitudinii datelor ce vor fi introduse în sistemul de prelucrare automată.

  - Transpunerea datelor din documentele primare în baza de date presupune conversia acestora , prin intermediul videoterminatoarelor , pe suporturile tehnice în vederea realizării colecţiilor de date ce vor face obiectul prelucrărilor ulterioare.

  - Prelucrarea propriu-zisă a datelor asigură executarea automată a tuturor operaţiilor necesare de către programele de aplicaţii , prin intermediul sistemului electronic de calcul.

Operaţiile de prelucrare a datelor se concretizează în :

    - validarea datelor introduse în baza de date , care înseamnă verificarea îndeplinirii anumitor condiţii după care are loc introducere acestora în baza de date ;

    - sortarea şi interclasarea datelor , care înseamnă ordonarea crescătoare sau descrescătoare după anumite criterii de exmplu : cod secţie , cod comandă , marcă , cont sintetic , număr de inventar etc. , urmată de reuniunea datelor din două sau mai multe surse în una singură în raport de anumite elemente comune denumite chei de interclasare ;

    - compararea şi testarea datelor , ce se realizează în vederea selectării acelor variante de prelucrare care sunt compatibile pentru datele supuse prelucrării ;

    - prelucrarea logico-matematică a datelor pentru obţinerea situaţiilor de ieşire care constituie obiectivul final al prelucrării datelor.

Transmiterea informaţiilor de la sistemul electronic de calcul către structurile organizatorice ale întreprinderii se poate face fie în format printat sau electronic.

Stocarea şi arhivarea informaţiilor se realizează , după valorificarea acestora în procesul de conducere , sub forma unor fişiere de arhivă , pe suporturi magnetice , ce pot fi utilizate ulterior.

În întregul proces de  prelucrare a datelor este necesar să se asigure securitatea şi confidenţialitatea datelor prin intermediul unor parametri prestabiliţi , cum sunt : contul de identificare şi parola de acces ale utilizatorului , precum şi alte informaţii suplimentare în vederea recunoaşterii dreptului de acces la date şi programe.

În mod concret documentaţia se compune din :

    - documentaţia de analiză şi proiectare , elaborată pe parcursul etapelor din ciclul de viaţă al sistemului informatic şi cuprinde un set standard de formulare în care sunt consemnate , prin reguli şi metode informatice , rezultatele etapelor

    - documentaţia de utilizare şi exploatare , elaborată în etapa de implementare a sistemului fiind destinată unităţii beneficiare şi unităţii de informatică care exploatează efectiv sistemul şi se compune din trei manuale : de prezentare , utilizare , şi de operare – exploatare. Aceste manuale conţin informaţii tehnico-organizatorice şi funcţional-metodologice necesare beneficiarului şi unităţii de informatică pentru exploatarea optimă a noului sistem realizat.

Elaborarea documentaţiei proiectării generale conţine un set de formulare referitoare la: modelele situaţiilor de ieşire , determinarea conţinutului şi structurii bazei de date , lista elementelor codificate , modelele documentelor de intrare , organigrama sistemului informatic proiectat.

Aceasta documentaţie se întocmeşte sub forma unor manuale dedicate diferitelor categorii de utilizatori ai sistemului informatic. Se elaborează : documentaţia de realizare, manualul de prezentare, manualul de utilizare şi exploatare.

A. Documentaţia de realizare

Cuprinde documente din proiectul tehnic şi din etapele de realizare a produsului program. Sunt prezentate în special aspectele tehnice (cum a fost realizat produsul program) de aceea documentaţia se adresează în primul rând specialiştilor in informatică şi eventual utilizatorilor intensivi.

Parcurgând această documentaţie specialistul poate afla evoluţiile informatice care au fost adoptate pentru realizarea produsului program. De asemenea, aceasta documentaţie este un model şi o sursă de idei pentru elaborarea altor programe.

Prezentăm în continuare conţinutul acestei documentaţii.

Prezentarea generală a produsului program conţine:

- numele produsului program şi sistemul informatic din care acesta face parte;

- prezentarea scopului sistemului informatic. De asemenea, se prezintă scopul produsului program în cadrul sistemului informatic din care face parte;

- baza de plecare în realizarea produsului program. De obicei această bază este dată de proiectul tehnic al sistemului informatic, iar dacă sunt modificări faţă de acest proiect ele trebuie semnalate.

Modulul este o parte componentă a unităţii de prelucrare reprezentat de o secvenţă de instrucţiuni sau de comenzi de prelucrare , declarate prin intermediul unui limbaj de programare sau a unui SGBD în vederea rezolvării unei funcţii independente din algoritmul general.

A. Felul de scriere a modulului, în sensul calitaţii acestuia, depinde de programator, de specificaţiile de programare dar şi de tehnicile de programare utilizate. Aceasta se datorează faptului că programarea este în acelaşi timp „artă" (depinde de fantezia programatorului), dar şi „tehnică" (depinde de metodele şi tehnicile de programare folosite).

Elementele preliminare de tehnică de programare au fost folosite la proiectarea programelor. Astfel, la definirea problemei am arătat importanţa standardelor şi recomandărilor în programare. La descompunerea problemei în operaţii am utilizat tehnica de modularizare. La întocmirea schemelor de programare s-au folosit elemente din tehnica de programare structurată şi modulară.

De aceste lucruri preliminare se ţine cont în etapa curentă, urmând ca noi elemente

de tehnică de programare să fie folosite.

B. Alegerea limbajelor de programare este ultima acţiune ce se realizează înaintea scrierii propriu-zise a modulelor de program. Limbajele ce pot fi utilizate sunt limbajele universale, cele specifice şi asambloarele. Fiecare din ele oferă avantaje pentru anumite domenii şi, de regulă, în scrierea modulelor de program se combină utilizarea mai multor limbaje. Acest lucru rezultă din cerinţele aplicaţiei şi din tehnicile de programare ce vor fi utilizate.

C.   Scrierea propriu-zisă a modulului. Având specificaţiile de programare, fiind

scrise limbajele şi tehnicile de programare, se poate trece la codificarea modulelor

folosind un editor propriu fiecărui limbaj de programare. După încărcarea instrucţiunilor

editorul rezultă un fişier sursă. Acesta este de un tip specific pentru fiecare limbaj de

programare. Pentru a se aduce modulul în stare de execuţie se parcurg paşii cunoscuţi:

Fişierul sursă, care este modulul scris într-un limbaj de programare, este compilat rezultă fişierul (modulul) obiect.

În urma compilării pot rezulta erori care se corectează cu ajutorul editorului şi se recompilează. Procesul se repetă până nu mai sunt erori de compilare. Fişierul obiect astfel obţinut este link-editat cu o serie de rutine din biblioteca sistem. Dintre aceste rutine unele sunt specifice link-editorului, iar altele limbajului de programare. Rezultatul acestui pas este un fişier (modul) executabil codificat. Acesta poate fi lansat în execuţie independent de mediul de programare în care a fost produs.

Aceasta pleacă de la un fişier sursă sau obiect, funcţie de ceea ce se găseşte un disc, şi într-un context de proiect de aplicaţie informatică produce un fişier, iar executabil. Acesta poate rezulta dependent sau independent de mediul de programare în care a fost dezvoltat. În procesul de construire a fişierului executabil pot apărea şi erori la pasul de k-editare care se corectează, iar procesul se reia, fie cu link, fie cu editare.

De obicei, ultimele versiuni de compilatoare şi de SGBD-uri sunt medii complete de dezvoltare de programe. Odată intrat sub un astfel de mediu, toate componentele soft neesare realizării paşilor de mai sus sunt la dispoziţia programatorului. Mai mult, apelul

unei componente implică realizarea automată a paşilor precedenţi.

Astfel, de obicei se merge pe apelul componentei RUN (sau DO) care realizează automat compilare, link şi execuţie program. Dacă se detectează erori la unul din paşi se opreşte procesul şi se indică linia de program eronată. Aceasta se corectează şi se reia cu RUN. Rezultă un fişier (modul) executabil care nu mai are erori de sintaxa şi semantică, putându-se trece la  testare.

Testarea

Setul de date de test, identificat în etapa de întocmire a schemelor de programare, este folosit pentru testarea modulelor scrise în etapa precedentă.

În cazul în care datele alese nu satisfac complet (nu acoperă toate ramurile şi toate situaţiile din modul) se pot  modifica corespunzător.

Modulele de program se testează funcţional şi semantic (logic) prin compararea rezultatelor obţinute la execuţie cu cele propuse a fi obţinute. Testarea se termină când cele două categorii de rezultate sunt identice.

Abordarea la testare poate fi făcută pe arborele de module de sus în jos (top-down)

sau de jos în sus (bottom-up).

La abordarea de sus în jos se pleacă de la modulul director către cele functionale şi operaţionale. Se testează modulul director mai întâi, şi apoi pe rând (în ordinea de apel sau în orice altă ordine); urmează testarea modulelor operaţionale pe proceduri, iar apoi legăturile între module prin încercări cu setul de date asupra programului asamblat pe diferite variante funcţionale. Testarea independentă a modulelor operaţionale poate fi executată în paralel cu cea de testare funcţională. Testarea se încheie când ultima procedură operaţională este testată şi integrată în arborele de module. La această abordare, dacă un anumit modul nu este scris când s-a ajuns cu testarea la el, acesta poate fi folosit vid. Ulterior, după ce este scris se testeaza şi se integrează.

La abordarea de jos în sus se pleacă de la modulele operaţionale spre cele  funcţionale pentru a se ajunge în final la un modul director. Fiecare modul de la nivelele inferioare din arbore se testează mai întâi separat şi apoi se testează legăturile cu alte module făcându-se şi integrarea lor. După ce au fost testate toate modulele, se face şi testarea acelui director şi apoi asamblarea întregului arbore. Asamblarea este bine să se facă urmărind pas cu pas funcţiunile principale ale programului.

La testare un rol important revine şefului echipei de programare care trebuie să integreze fiecare modul testat separat şi apoi să testeze întregul program. La abordarea de sus în jos el trebuie să fie activ, implicat în testarea modulelor. În această situaţie testarea va respecta ordinea şi duratele din graficul de eşalonare şi testare a produsului program, realizat în etapa de întocmire a schemelor de programare.

Întotdeauna testarea va produce mai multe versiuni de module şi de produs program, ultima fiind cea acceptată. La fiecare versiune se face o evaluare şi se operează corecţia.

Testarea nu se încheie decât atunci când se efectuează lansarea prelucrării de către întreaga aplicaţie informatică cu un set complet de date. Acest set va include toate datele posibile, corecte şi eronate pentru a urmări reacţia întregului pachet de programe.

În  această testare globală se urmăreşte: validarea datelor de intrare şi a rezultatelor,  în sistemul informatic, modul de operare la execuţie. Se urmăresc atât aspectele formale cât şi cele de fond.

Pe parcursul întregii testări, atăt la testarea pe module, căt şi la cea globală, ansamblul produsului program (nivelul aplicaţiei) sau al pachetului de programe (nivel sistemului) se vor folosi de câte ori este nevoie tehnicile de depanare identificate în etapa anterioară. Care tehnică se va folosi: dintre cele oferite de sistem sau proprii, este la latitudinea programatorilor. Dacă se realizează proceduri proprii de depanare, acestea scrise de programatorul care testează modulul sau ansamblul, după caz. Regula de aborarea programelor rămâne valabilă şi la testare: nu trebuie acceptată formularea  “această situaţie nu apare niciodată deci nu trebuie testată". Vor fi testate, aşadar, situaţiile imposibile şi cele contradictorii, absolut totul.

Structura generală a produsului program conţine:

- prezentarea arborelui de structură a produsului program. Prin descompunerea produsului program se obţine o serie de module şi de legături între ele. Toate acestea se reprezintă grafic sub forma unui arbore. Rezultatul este o schemă funcţională care se şi descrie pe larg;

- modulele din arborele de structura sunt de fapt componentele funcţionale ale produsului program. Toate aceste componente se descriu evidenţiind conţinutul şi funcţiunile lor . Descrierea colecţiilor de date

Contine:

- schema de sistem pentru fiecare modul va evidenţia perifericele utilizate şi modul de accesare al lor;

- descrierea funcţiunilor pentru fiecare modul;

- prezentarea intrărilor, prelucrărilor, ieşirilor şi a colecţiilor de date utilizate de   fiecare modul;

- schema logica/pseudo-codul pentru fiecare modul. Se dau pe scurt şi câteva date   tehnice privind modul în care s-a programat;

- legăturile fiecarui modul  cu alte  componente ale produsului  program.  Se precizează rolul fiecărei legături şi modul de realizare a acestora.

Sugestii metodologice

Se vor consulta şi fişele suport 1, 2, 3

Unde ?

Se va desfăşura în sala de curs sau laborator tehnologic.

Cum?

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe.

Problematizare –  pentru o aplicaţe care să informatizeze activitatea de aprovizionare cu materiale pentru o unitate oarecare cu profil industrial să se realizeze documentaţia sistemului informatic

Evaluarea

Acest conţinut poate fi evaluat oral sau prin proba scrisă.

Tema 5. Materiale de prezentare

### Fişa suport 5. Materiale de prezentare

Manualul de prezentare

Manualul de prezentare conţine : machete de meniuri, ecrane formatate, ferestre pe module de program; machete de rapoarte şi exemple cu date de test; textul sursă al produsului program.

Cuprinde aspecte de prezentare generală a produsului program: scop, facilitati, restrictii, resurse necesare şi condiţii de utilizare. Prin conţinutul său, manualul se adresează tuturor categoriilor de utilizatori.

Manualul nu va conţine date tehnice despre modul de realizare a produsului program , ci numai aspecte de ansamblu, accesibile tuturor.

Dimensiunile manualului trebuie să fie reduse, iar prezentarea trebuie sa fie clară şi concisă.

Prezentăm în continuare conţinutul acestui manual.

Manualul de utilizare şi exploatare

Acest manual conţine descrierea instrucţiunilor privind condiţiile de utilizare propriu-zise şj cele de exploatare (punerea în lucru efectivă) a produsului am. Aceste instrucţiuni se adresează în principal utilizatorilor finali, adică beneficiarilor propriu-zişi ai sistemului informatic.

În sprijinul acestui manual vin şi procedurile de autodocumentare cuprinse în produsul program. De altfel, acestea, în condiţiile lucrului interactiv, trebuie să preia cât mai mult din conţinutul manualului de utilizare şi exploatare.

Produsul program trebuie să ghideze utilizatorul (prin instrucţiuni şi exemple) în folosirea lui cât mai complet, după modelul prelucrării asistate de calculator.

Utilizatorul final trebuie să ia cât mai puţine decizii singur (sau deloc) şi să poată manipula datele ghidat de produsul program (se asigură coerenţa datelor).

Prezentăm în continuare conţinutul acestui manual.

I. Instrucţiuni de utilizare

Conţine:

- proceduri de codificare a datelor prin care se dau instrucţiuni despre modul de  întocmire     a codurilor de către  utilizator. Aici se explică sistemul de codificare utilizat şi structura codurilor (semnificaţia pe caractere). Dacă este cazul se precizează criteriile de validare pentru fiecare cod şi eventualele codificări automate pe care le face sistemul;

- proceduri  de  încărcare/validare date, prin care  se dau  instrucţiuni  despre popularea colecţiilor de date. Aici se precizează documentele primare din care se preiau datele şi modul de completare al acestora. Prin comparaţie se prezintă machetele de intrare şi videoformatele aferente documentelor primare. Se dau instrucţiuni privind criteriile de validare a datelor încărcate şi modul  de corectare a erorilor aparute. Se precizeaza şi corelaţiile care trebuie să existe între diferitele date încărcate. Toate aceste instrucţiuni sunt utile utilizatorului pentru actualizarea datelor din colecţiile de date. Pentru alegerea colecţiei de date pe care se va lucra, precum şi a operaţiei care se va efectua, se dau instrucţiuni de utilizare a sistemului de meniuri oferit de produsul program;

- proceduri de obţinere a situaţiilor de ieşire, prin care se dau instrucţiuni despre modul de afişare şi interpretare a rapoartelor, listelor etc. Se prezintă pentru fiecare situaţie de ieşire macheta, conţinutul, periodicitatea de obţinere şi se dau exemple. Instrucţiunile vizează nu numai modul de obţinere a situaţiilor de ieşire, dar şi interpretarea acestora. Se precizează semnificaţia datelor conţinute în situaţia de ieşire şi eventualele corelaţii dintre date şi cheile de control. În final se indică modul de difuzare şi arhivare a situaţiilor de ieşire;

- alte proceduri speciale prin care se dau instrucţiuni despre eventualele conversii, interfeţe, comunicaţii cerute de produsul program. Toate procedurile de mai sus sunt eşalonate prin sistemul de meniuri oferit de produsul program. Acesta trebuie sa fie explicit, clar, cu mesaje ajutătoare cât mai multe. Chiar şi eventualele proceduri manuale pe care trebuie să le execute utilizatorul trebuie indicate de produsul program prin mesaje explicative adecvate.

II. Instrucţiuni de exploatare

Conţine :

- eşalonarea în timp a procedurilor utilizate (automate şi eventual manuale).Rezultatul este un grafic de exploatare a procedurilor care trebuie să se asemene cât mai mult cu sistemul de meniuri al produsului program.Ambele trebuie să : ghideze utilizatorul în exploatarea produsului program: ordinea   operaţiilor, succesiunea lor în timp, semnificaţia lor etc.

- proceduri privind datele de intrare. Se dau instrucţiuni privind primirea,controlul, restituirea §i păstrarea documentelor din care se preiau datele de intrare. De asemenea, se indică modul de pregătire a datelor de intrare pentru încărcare: reguli de încărcare, de validare, de verificare;

- proceduri de asamblare lucrări. Se dă o listă a procedurilor automate şi se dau legăturile dintre acestea. Se ajunge astfel la o schemă funcţională a procedurilor. Schema va oferi variante de prelucrare şi va indica facilităţi şi restricţii de exploatare a produsului program. În continuare se indică configuraţia de calcul necesară produsului program;

- proceduri de operare. Se dau instrucţiuni privind pregătirea rulării şi apelul produsului program (mod de apel şi ieşire, parola de acces, fişiere necesare etc.). Se indică o listă a mesajelor apărute la exploatare, precum şi modul de acţiune al utilizatorului (răspunsuri, reluări etc.). Se dau indicaţii privind operarea cu sistemul de meniuri, cu videoformatele şi ferestrele produsului program. Dacă există proceduri speciale (conversii, interfeţe) se dau instrucţiuni de operare pentru acestea;

- proceduri privind situaţiile de ieşire. Se dau instrucţiuni privind obţinerea rezultatelor şi controlul de formă şi de fond. Se indică numărul de exemplare necesare şi suportul tehnic de informaţie pe care se va obţine fiecare situaţie de ieşire, Se specifică destinaţia şi modul de arhivare a rapoartelor.

Sugestii metodologice

Se vor consulta şi fişele suport 1 - 4.

Unde ?

Se va desfăşura în sala de curs sau laborator tehnologic.

Cum?

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe.

Problematizare –  pentru o aplicaţe care să informatizeze activitatea de aprovizionare cu materiale pentru o unitate oarecare cu profil industrial să se realizeze materiale de prezentare a sistemului informatic.

Evaluarea

Acest conţinut poate fi evaluat oral sau prin proba scrisă.

Tema 6 . Documente de utilizare

### Fişa suport 6. Sisteme de ajutor . Omologarea/ recepţionarea sistemului informatic.

Trecerea de la artizanat la indrustie în activitatea de software a însemnat cerinţe noi şi pe linia documentării aplicaţiilor. Programele generalizate folosite de un număr tot mai mare de utilizatori trebuie să fie însoţite de o documentaţie clară şi complexă care să conţină informaţii în legătură cu funcţia programului , structura generală şi de detaliu a acestuia , datele de intrare şi de ieţire , specificaţiile de realizare , implementare şi exploatare.

În funcţie de destinaţia lor distingem trei tipuri de documentaţie :

      - A . Documentaţia destinată utilizatorului , în care se includ :

        - Documentaţia de prezentare a aplicaţiei care conţine :

    - informaţii generale de natură tehnică li economică asupra produsului program în întregul său ;

    - este destinată potenţialilor utilizatori ;

    - are un pronunţat caracter comercial ;

    - insistă asupra posibilităţilor oferite de produsul program ;

    - eventualele performanţe care să permită alegerea produsului din mai multe programe existente pe piaţă pentru rezolvarea aceleiaşi probleme.

      - Documentaţia de utilizare a aplicaţiei care conţine :

- informaţii privind utilizarea curentă a produsului program ;

- aria de probleme acoperită ( limite , restricţii )

- descrierea intrărilor şi ieşirilor ;

- procedurile de codificare şi validare ;

- procedurile de interpretare a ieşirilor ;

- organizarea datelor ;

- descrierea funcţională a procedurilor

- descrierea funcţională a metodelor folosie

- estimarea performanţelor

- exemple.

B.Documentaţia destinată echipei de realizare.

Constituind principalul mijloc de comunicare între diversele categorii de specialişti din echipa de realizare , documentaţiile formulează problemele care au fost rezolvate în etapa /subetapa / faza curentă şi problemele ce urmează a fi rezolvate în etapele următoare.

Cele mai importante sunt :

- Specificaţiile de definire  care cuprind obiectivele şi funcţiile sistemului informatic şi servesc ca suport pentru începerea proiectării.

- Specificaţiile de programare care sintetizeaza rezultatele întregii activităţi de proiectare. Pe baza lor se face construirea aplicaţiei.

C.Documentaţia destinată echipei de întreţinere  şi dezvoltare a produsului program , care cuprinde rezultatele activităţii de elaborare şi testare a procedurilor. Se numeşte specificaţie de realizare.

D.Documentaţia destinată personalului unităţii implicat în exploatare (operatori , verificatori , administratori) . Se numeşte manual utilizator .

Documentaţia asigură :

- Certitudinea că operaţiile indicate se vor realiza şi , ulterior , se vor executa aşa cum trebuie ;

- Excluderea anumitor presupuneri sau ipoteze , în afara celor deschise ;

- Clarificarea elementelor şi noţiunilor care apar ;

- Aplicarea anumitor structuri şi proceduri tip în abordarea şi rezolvarea unui număr mare de probleme ;

- Utilizarea raţională şi eficientă a tehnicii de calcul.

Specificaţiile sunt ,  pe plan mondial , din ce în ce mai apropiate de o formă standard şi , de regulă , când se pronunţă acest termen un specialist ştie despre ce este vorba.

Uneori , la proiectele mici , cu scopul declarat de a întocmi un singur tip de specificaţii – cele de realizare – etapele de proiectare logică şi tehnică se pot contopi într-una singură.

Dar atenţie , sunt necesare persoane cu experienţă care să nu fie tentate să sară peste unele activităţi obligatorii .

La primele SGBD-uri utilizatorul trebuia să cunoască , pe lângă datele necesare aplicaţiilor proprii şi descrierea tuturor datelor din baza de date , lucru care , pe lângă disconfort , permitea şi o oarecare lipsă de confidenţialitate a bazei.

În etapa ulterioară preocuparea pricipală a constat în a degaja pe utilizator de sarcina de a cunoaşte întreaga structură a bazei de date , mai ales că aceste structuri au devenit foarte complexe.

S-a ajuns astfel la o gestiune independentă a structurii generale a bazei de date , care ia denumirea de nivel virtual de organizare a datelor, acest lucru este realizat prin intermediul unui fişier de descriere globală a bazei denumit , în general , dicţionar de date (sau repertoar de date sau catalog al sistemului) .

Lucrul cu baza de date se derulează exclusiv prin intermediul acestui dicţionar unde se găsesc informaţii privitoare la structurarea datelor şi restricţiilor îndeplinite de acestea .

Specific acestei etape este şi apariţia funcţiei de administrator al bazei de date şi conceperea unor proceduri speciale de securitate.

Omologarea/recepţionarea presupune acceptarea în mod oficial, de către beneficiar, sistemului informatic în vederea utilizării sau generalizării acestuia, în urma verificării de către comisia de omologare/recepţionare a modului în care sistemul informatic se încadrează în normele stabilite prin proiect.

Când utilizatorul primeşte primele rapoarte de la calculator se spune că sistemul a intrat în exploatare curentă. Acest lucru presupune ca sistemul va trebui în permanenţă modificat, adaptat şi perfecţionat în funcţie de cerinţele sistemului activităţii pe care o serveşte.

Sistemul informatic trebuie să funcţioneze ca un sistem cibernetic complex, având capacitatea permanentă de autoreglare şi autoperfecţionare, capacitate care, atunci când  e pierduta, determină abandonarea sistemului respectiv.

Sugestii metodologice

Se vor consulta şi fişele suport  1-5.

Unde ?

Se va desfăşura în sala de curs sau laborator tehnologic.

Cum?

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe.

Problematizare –  pentru o aplicaţe care să informatizeze activitatea de aprovizionare cu materiale pentru o unitate oarecare cu profil industrial să se realizeze documente de utilizeze a sistemului informatic.

Evaluarea

Acest conţinut poate fi evaluat oral sau prin proba scrisă.

IV.

Unitatea de învăţământ __________________

Fişa rezumat

Clasa ________________                                                                                            Profesor______________________

| Nr. Crt. | Nume şi prenume elev | Competenţa 1 Coordonează proiecte informatice | Competenţa 2 Întocmeşte documentatie pentru sistemele informatice | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A 1 | A 2 | A X | A 1 | A 2 | A 3 |  |
| 1 |  | zz.ll.aaaa |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Competenţe care trebuie dobândite

Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţelor pentru abilităţi cheie, care trebuie dezvoltate şi evaluate. Profesorul poate utiliza fişele de lucru prezentate în auxiliar şi/sau poate elabora alte lucrări în conformitate cu criteriile de performanţă ale competenţei vizate şi de specializarea clasei.

- Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed-back.

- Priorităţi pentru dezvoltare

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma.

- Competenţele care urmează să fie dobândite

În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Acest lucru poate implica continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute in vedere.

- Resurse necesare

Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate:manuale tehnice, reţete, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev care nu a dobândit competenţele cerute.

Notă: acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, aceasta permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului, în acelaşi timp furnizând informaţii relevante pentru analiză.

# V. Bibliografie

1. Lungu, Ion . Sabău ,Gheorghe . Velicanu ,Manole .Muntean ,Mihaela. Ionescu,        Simona.  Posdarie , Elena, Daniela Sandu . (2003). Sisteme informatice, Bucureşti: Editura Economică

2. Panţiru M., Panţiru I., Panţiru Ioana-Irina . (2002). Informatică , Bucureşti: Editura L&S

3. Roşca I. , Davidescu N. , Pană A., Pop V. , Burja V. (1993) Informatică de  gestiune , Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică

# Footnotes

zz.ll.aaaa – reprezintă data la care elevul a demonstrat că a dobândit cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile vizate prin activitatea respectivă